## Slide 1
软件工程实践
在线购物系统
第一次阶段性评审汇报
第 2 组 | 2026-10-08
范君豪 · 陈心冉 · 戚航瑞 · 周展羽 · 谭梓良

## Slide 2
第一次迭代：我们完成了什么
02
围绕在线购物系统 MVP，我们在第一次迭代中完成了从需求确认到本地可运行版本的闭环。
1 需求明确
完成需求分析和 SRS 明确角色、用例、业务规则 划定 MVP 范围与范围外需求
2 系统设计
完成架构、数据、接口和页面设计 确定状态机和持久化方案 建立需求到实现的追溯关系
3 MVP 开发
完成买家端和卖家后台 实现商品发布、购买意向和交易队列 打通前后端核心流程
4 测试验证
完成基础功能测试 修复 DEF-001 价格校验缺陷 形成回归测试和缺陷记录
迭代结果：形成可本地运行、可测试、可继续部署演进的第一版 MVP。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP

## Slide 3
周展羽：需求分析与规格说明
10
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
个人负责内容
本页成果物
需求分析文档 V2.2（过程稿） 需求规格说明书 V1.3（需求基线） 附录 A/B/C：基线原文、答复原文、对照表 业务规则与范围边界
① 把基线中 9 条口语化描述逐条向需求方澄清，形成 19 组答复原文，全部收入文档附录；
② 固化 14 条功能需求（买家 FR-B×5、卖家 FR-S×9）与 19 条业务规则，每条独立可验收、可溯源；
③ 纠偏一次关键口径：提交意向只登记排队、不冻结商品，卖家选定买家进入交易时才冻结；
④ 划定 10 项范围外功能（EX-01~10），明确本期 MVP 边界。
文档托管于 Wiki，评审现场可打开核对
14
19
10
可验证功能需求
可溯源业务规则
范围外显式排除

## Slide 4
周展羽：需求澄清与关键纠偏
10-1
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
9
条口语化基线需求
全部信息的起点，直白但充满歧义
19
段需求方正式答复
逐段提问、逐段拍板，全文收进附录 B
19
条可溯源业务规则
BR-01 ~ BR-19，每条都能指回一段答复
→
→
澄清怎么做
· 识别歧义：冻结时机、队列顺序、交易失败处理、批量无效提交； · 逐条设计问题清单，向需求方确认，答复原文全部收入附录 B； · 区分两类内容：需求方答复（写成规则）与我们的实现判断（单列第 9 节）； · 坚持「不自行多加需求」，超出基线的一律列入范围外。
关键纠偏：提交意向 ≠ 冻结
旧理解（v1.0）
提交意向即冻结商品 → 担心被恶意提交「冻死」商品
需求方澄清后
提交只登记排队；卖家与队首进入交易时才冻结，失败自动递补下一位
处理与证据
立即重写状态机与相关条款、升版并保留旧版对照 —— 需求变更受控的直接证据

## Slide 5
周展羽：需求基线 · 五态状态机与核心规则
10-2
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
在售
冻结
交易失败（过渡）
恢复在售
下架（终态）
队列非空 · 自动递补回冻结
恢复在售与在售行为等价
标记成功
转移事件：提交意向仅登记、不冻结；开始交易 / 手动冻结 → 冻结；标记失败 → 交易失败（过渡）；队列非空自动递补回冻结，队列已空 → 恢复在售；标记成功 → 下架（终态，不可撤销）。
先到先得 · 硬约束
「开始交易」不允许指定买家，系统只接受队首，从结构上杜绝跳选。
依据 B-3 答复
失败自动递补
交易失败且队列非空时，下一位自动进入交易、商品重新冻结，无需卖家再次选定。
依据 B-11 答复
口令码贯穿买家侧
凭口令码查位次、改信息、撤销；意向终结或商品售出，口令码即时失效。
依据 B-5 / B-18 答复

## Slide 6
周展羽：溯源与边界 · 每条规则都有出处
10-3
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
可溯源：一条规则的推导链
业务规则 · BR-04
交易对象严格先来后到，系统不得允许卖家跳选；失败后按顺序递补。
↓
附录 B-3 · 需求方原话
「交易对象也不是我随便挑的，是按先来后到：谁先登记意向，就先跟谁交易；前面这单没谈成，再按提交顺序递补。」
附录 A
基线原文 · 9 条
附录 B
答复原文 · 19 段
附录 C
对照表 · 双向互查
范围边界：不做什么也写清楚
范围外功能 · EX-01 ~ EX-10
EX-01 用户注册（买家侧） EX-02 退出登录 EX-03 修改已发布商品 EX-04 撤销「交易成功」标记 EX-05 冻结 / 交易超时处理
EX-06 意向去重 / 合并 / 覆盖 EX-07 意向操作流水 / 时间戳 EX-08 在线支付、物流、库存 EX-09 落选买家通知 EX-10 手动下架
「范围外功能出现，即视为缺陷」
写入验收总则 —— 本期不实现的功能若出现，按缺陷处理

## Slide 7
陈心冉：系统设计
08
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
个人负责内容
完成系统架构、模块划分、数据结构、接口和页面职责设计。
明确服务层状态机、单线程顺序处理和数据持久化等核心机制。
建立需求编号、设计方案、接口和实现之间的追溯关系。
本页成果物
设计文档 Design.md
汇报重点：说明本人完成了什么、产出了什么，以及成果如何支撑本次 MVP。

## Slide 8
范君豪：后端实现概览
07
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
个人负责内容
后端使用 Python 语言和 Flask 3.0.3 框架，通过 app.py 创建应用并提供页面服务和 HTTP API。
后端按请求路由接收和处理客户端请求，统一完成参数解析、输入校验、登录认证和业务状态管理。
数据层采用 JSON 文件保存商品、购买意向、账号和状态等结构化数据；通过环境变量可以切换测试数据文件位置。
图片文件独立保存在 uploads/ 目录，使用 Pillow 校验图片格式，并限制上传文件大小；数据和文件分开管理。
requirements.txt 固定 Flask、Pillow 等运行依赖，配合 Python 虚拟环境完成本地运行。
成果物
app.py

## Slide 9
后端代码结构：函数表
08
函数 | 实现职责
utc_now() | 生成统一格式的 UTC 时间字符串。
hash_password() | 生成随机盐并使用 scrypt 计算密码哈希。
verify_password() | 重新计算密码哈希并安全比较。
create_initial_db() | 创建卖家、商品、意向和自增 ID 的初始数据结构。
save_db() | 将状态写入临时 JSON 文件并原子替换目标文件。
load_db() | 读取 JSON；文件不存在时创建初始数据库。
current_product() | 获取当前未售出的商品。
is_buyable() | 判断商品是否处于 active 或 resumed 状态。
current_queue() | 筛选并按时间、ID 排序排队中的意向。
queue_position() | 计算意向在当前队列中的位置。
new_passcode() | 生成不重复的 8 位随机口令码。
valid_person() | 检查姓名和联系电话是否为非空字符串。
price_cents() | 校验价格格式和范围，并转换为整数分。
active_intent_by_code() | 按口令查找有效意向及其商品。
start_next_trade() | 取队首意向进入交易；无队列时恢复可售。
transition() | 统一执行冻结、解冻、开始、成功、失败和递补状态转移。
json_body() | 安全读取 JSON 请求体。
api_error() | 统一返回 JSON 错误和 HTTP 状态码。
checked_image() | 校验 JPG/PNG 类型、大小和真实图片内容。
create_app() | 配置存储、上传目录、请求限制、锁、会话和 Flask 应用。
commit(draft) | 保存草稿状态并更新内存数据库。
authenticated() | 检查 Cookie 中的会话令牌是否有效。
guard_admin_api() | 拦截需登录的后台、改密和发布商品请求。
upload_too_large() | 处理请求体过大异常。
index_page() | 返回首页文件。
uploaded_file() | 返回上传目录中的图片。
public_file() | 返回 public 目录中的静态文件。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP

## Slide 10
后端代码结构：路由表
09
路由 | 实现职责
GET / | 返回买家端首页。
GET /uploads/<filename> | 返回上传的图片文件。
GET /<filename> | 返回 public 目录中的静态文件。
GET /api/product | 返回当前商品的公开信息。
POST /api/intents | 校验并保存购买意向，生成口令码。
POST /api/intents/query | 按口令查询意向阶段和排队位置。
PUT /api/intents | 更新意向中的姓名和联系电话。
POST /api/intents/cancel | 关闭对应意向并记录取消结果。
POST /api/auth/login | 校验账号，创建会话并设置 HttpOnly Cookie。
POST /api/auth/password | 校验并更新卖家密码。
POST /api/products | 校验表单和图片，创建商品并持久化。
GET /api/admin/product | 返回后台当前商品状态。
GET /api/admin/intents | 返回购买意向队列和交易信息。
POST /api/admin/freeze | 冻结当前商品。
POST /api/admin/unfreeze | 恢复商品为可售状态。
POST /api/admin/trade/start | 开始队首意向的交易。
POST /api/admin/trade/success | 完成交易并关闭其他未成交意向。
POST /api/admin/trade/fail | 处理失败交易并递补下一位。
POST /api/admin/trade/advance | 处理取消后的递补操作。
GET /api/admin/history | 返回已售出历史商品。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP

## Slide 11
前端结构与请求约定
09.1
页面负责采集与呈现；排队、口令码和交易状态由服务端校验。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
两张页面，共用一套样式
买家页
index.html + app.js
商品展示、提交意向、凭码查询与管理
卖家页
admin.html + admin.js
登录、发布商品、交易处置与历史查看
共享层
style.css + request()
统一视觉样式与 API 错误处理
统一请求函数 · app.js:14–19
async function request(url, options = {}) {
const response = await fetch(url, options);
const data = await response.json();
if (!response.ok) throw new Error(
data.error || '操作失败');
return data;
}
Notes: 首先讲代码结构：HTML 预留商品区、查询表单和卖家工作台容器；JS 在浏览器中绑定事件与渲染 DOM；CSS 为两页共用。public/app.js:14-19 的 request 函数统一调用 fetch，解析 JSON，遇到非 2xx 抛出后端 error，页面 catch 后显示提示。前端没有 React/Vue，也没有独立打包步骤；Flask 在 app.py:236-246 提供页面和静态文件。队列排序、口令码生成与交易状态转换由 app.py 执行。来源：public/index.html、public/admin.html、public/app.js:14-19、public/admin.js:14-19、public/style.css、app.py:236-246。

## Slide 12
戚航瑞：前端与联调
09
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
个人负责内容
完成买家端页面，支持查看商品、提交意向、查询进度、修改和撤销。
完成卖家后台页面，支持登录、发布商品、队列处理和历史记录。
完成前后端核心流程联调，保证页面操作与 API 状态保持一致。
本页成果物
public/index.html public/admin.html app.js / admin.js style.css
汇报重点：说明本人完成了什么、产出了什么，以及成果如何支撑本次 MVP。
Notes: 我负责买家页、卖家工作台和前后端联调。前端采用 public/index.html、public/admin.html、public/app.js、public/admin.js、public/style.css；没有框架和构建步骤。买家端完成商品展示、提交意向、凭口令查询/修改/撤销；卖家端完成登录、发布商品、队列处理和历史查看。接下来四页讲实际代码、接口与运行证据。来源：项目仓库上述文件；课程要求：https://github.com/sebestp/coursewise/wiki/阶段性评审-(I)。

## Slide 13
买家端：商品展示与提交意向
09.2
成功后只展示本次返回的口令码，并聚焦提示卡提醒买家保存。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
本地运行画面（临时演示数据）
接口状态决定页面内容
GET /api/product 后检查 buyable
在售时显示购买表单
无商品、暂停或加载失败时显示提示
表单提交链路
preventDefault() 阻止页面跳转，提交期间禁用按钮。
POST /api/intents
FormData 收集输入并转成 JSON
成功后聚焦口令提示卡；失败时显示错误
Notes: 买家页面先调用 public/app.js:21-77 的 loadProduct。GET /api/product 返回 product 或 null；product.buyable 为 false 时显示暂停提示且不创建提交表单，为 true 时显示意向表单。模板字符串插入商品字段前，escapeHtml 对 &、<、>、引号转义；价格以 priceCents / 100 格式化。提交事件在 app.js:51-71：preventDefault，禁用按钮，Object.fromEntries(new FormData(event.target)) 组成 JSON，POST /api/intents；成功后 data.passcode 写到 #passcodeValue，显示 #passcodeCard，重置表单并移动焦点。finally 恢复按钮，减少重复提交。截图来自本地运行的当前前端和临时演示数据。来源：public/app.js:3-77、public/index.html:23-54、app.py:249-279。

## Slide 14
买家端：凭口令码管理意向
09.3
口令码保存在当前页面的 JS 变量中；服务端验证是否仍有效。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
一个口令码对应查询、修改、撤销三种操作
01
查询排位
POST /api/intents/query
显示“排队第 N 位”或“交易中”
02
修改资料
PUT /api/intents
把表单姓名、电话和当前口令码一起提交
03
撤销意向
POST /api/intents/cancel
确认后隐藏编辑表单并更新提示
currentCode = new FormData(event.target).get('passcode').trim().toUpperCase();
Notes: 买家输入 8 位口令码。查询处理器在 public/app.js:79-101，先 trim 和 toUpperCase，然后 POST /api/intents/query；服务端返回 stage 和 position，前端分别呈现交易中或队位，并展开编辑表单。修改处理器在 app.js:103-115，把姓名、电话与 currentCode 一起 PUT /api/intents。撤销处理器在 app.js:117-130，先弹 confirm，再 POST /api/intents/cancel，成功后隐藏编辑表单。每个请求期间禁用按钮，catch 展示错误，finally 恢复。口令码只保存在当前页的变量 currentCode，未写入 localStorage；服务端在 app.py:138-145 判断无效、结案或商品售出。来源：public/app.js:79-130、app.py:281-325。

## Slide 15
卖家端：按状态显示交易操作
09.4
每次操作成功后重新请求商品、队列和历史，界面与服务端状态保持一致。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
本地运行（临时演示数据）
renderCurrent() 决定可见按钮
在售：开始交易、暂缓接收
冻结且无交易：恢复接收
交易中：成功、失败重排或作废
交易买家撤销：处理撤销并递补
$('#current').innerHTML =
renderCurrent(product, tradingIntent);
$('#current').querySelectorAll('[data-action]')
.forEach((button) => {
button.onclick = () =>
action(button.dataset.action, button);
});
Notes: 卖家登录后，public/admin.js:114-128 的 load 函数用 Promise.all 并行获取 /api/admin/product、/api/admin/intents、/api/admin/history，分别渲染当前商品、购买意向和历史。renderCurrent 位于 admin.js:46-83，根据商品 status 与 tradingIntent.stage/outcome 生成按钮。按钮上有 data-action，load 为每个按钮绑定 action；action 在 admin.js:130-169 调用对应 POST API，然后再次 load。失败重排时，服务端返回 newPasscode，前端只在新口令卡显示，提醒卖家线下告知买家。历史商品由 renderHistory 在 admin.js:95-112 展开，包含意向人、电话、提交时间和结果，符合课程需求澄清。画面来自本地运行及临时演示数据。来源：public/admin.js:46-169；https://github.com/sebestp/coursewise/wiki/需求澄清记录。

## Slide 16
联调证据与下一步
09.5
本页只列仓库中可核查的已完成项；浏览器自动化测试属于下一步计划。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
本次前端已完成
买家与卖家两张页面可本地运行
请求失败提示、提交按钮防重复操作
动态文本转义；950/700/420px 断点适配
8 项 Flask API 集成测试本地通过
成果物与复现方式
public/index.html · public/app.js
public/admin.html · public/admin.js
public/style.css
运行：
python app.py
测试：
python -m unittest discover -s tests
下一步计划：补充浏览器端回归测试，覆盖不同视口和错误状态。
Notes: 这一页对应课程 Wiki 对“可验证成果物”的要求，区分已完成和后续计划。本地直接运行 python app.py 后打开 / 与 /admin.html；前端无独立构建命令。当前仓库的 public/style.css:1-16 定义变量，:212-268 定义 950、700、420px 响应式断点，:270-273 处理 reduced motion。public/app.js:4-6 与 public/admin.js:4-6 在 innerHTML 前转义动态内容；request 统一读取后端 error；表单提交期间按钮禁用。用 .venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v 本地运行，8 项 Flask API 集成测试通过。这些是后端 API 业务测试，不等同于前端单元或浏览器端自动化测试。下一迭代建议补充浏览器回归，当前仓库未提供该类测试。Wiki 来源：https://github.com/sebestp/coursewise/wiki/阶段性评审-(I) 与 https://github.com/sebestp/coursewise/wiki/系统验收标准。

## Slide 17
谭梓良：测试与缺陷修复
11
个人负责内容
本次成果物
本轮验证本地接口与业务流程，测试数据和上传目录独立于项目。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
编写54项独立测试用例，并完成配套自动化脚本。
验证商品发布、意向排队和交易处理等核心接口。
复现并修复DEF-001，补充价格边界回归测试。
整理测试报告及缺陷迭代记录，保留执行证据。
测试用例.md
test_shopping_system.py
测试报告.md
缺陷迭代记录报告.md
Notes: 我负责项目的测试与缺陷修复。主要工作包括设计独立用例、编写自动化脚本、发现并修复超长价格问题，以及完成复测和报告。本次讲的是接口和业务流程测试。测试使用临时数据与上传目录，执行前后检查项目文件是否变化。
资料依据：测试用例.md、测试报告.md、缺陷迭代记录报告.md。测试日期2026-10-06。完整执行记录：work/final-regression/results.json及execution.log。

## Slide 18
测试方案与核心用例
12
测试方法
典型用例
54项独立用例均记录前置条件、输入、预期结果及对应脚本方法。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
正常流程：发布商品、提交意向、开始交易和成交结案。
边界校验：价格、图片大小、必填字段及口令类型。
状态转换：冻结、重排、撤销确认和交易递补。
异常与并发：写入失败、重启后数据保留及并发提交。
图片边界 AT-017 5 MiB通过，超1字节拒绝
交易撤销 AT-039 卖家确认后才递补
并发意向 AT-043 20个客户端，无重复ID
Notes: 测试按业务流程和边界条件展开。正常流程验证接口能否完成业务，边界与异常用例检查非法输入和非法状态。图片大小同时检查5 MiB和超出1字节。交易中撤销检查卖家确认之前不会自动递补。并发提交使用同一个应用实例下的20个独立客户端，核对ID、口令和排队位置。
资料依据：测试用例.md、测试报告.md、缺陷迭代记录报告.md。测试日期2026-10-06。完整执行记录：work/final-regression/results.json及execution.log。

## Slide 19
首次测试与DEF-001
13
首次执行结果
DEF-001 价格异常
缺陷复现时，原数据文件保持不变，上传目录没有遗留图片。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
52项独立测试，加上项目原有8项测试
执行总数 | 通过 | 失败
60 | 59 | 1
AT-051 超长价格验证失败
单项复现仍返回500，问题可以稳定复现。
接口：POST /api/products
输入：5000位数字价格
预期：400 JSON错误
实际：500 HTML错误页
级别：P2（中等）
Notes: 首次测试执行60项，59项通过，AT-051失败。该用例在卖家登录后，提交正常商品字段、合法PNG和5000位数字价格。预期非法输入返回400 JSON，实际返回500 HTML错误页，前端按JSON解析响应时无法正常处理。单项复现再次出现相同结果，因此登记为DEF-001，严重程度P2。
资料依据：测试用例.md、测试报告.md、缺陷迭代记录报告.md。测试日期2026-10-06。完整执行记录：work/final-regression/results.json及execution.log。

## Slide 20
DEF-001修复过程
14
原因与代码修改
新增回归检查
支持金额为0.01～90071992547409.91元，最多两位小数。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
原校验只检查价格格式，未限制输入长度和金额范围。
5000位价格整数进入JSON保存流程， 触发Python的4300位转换限制。
修改app.py，在转换与保存之前检查长度，并用整数换算元和分。
超长或超范围金额返回400 JSON，商品和图片不落盘。
项目内新增3项测试
价格类型与换算校验
最大金额保存及重启读取
越界拒绝后仍可正常发布
Notes: 定位到price_cents后，发现原逻辑允许超长数字进入保存流程，json.dump序列化整数时触发Python默认4300位转换限制。我先补充价格回归测试，再修改校验逻辑。修复增加文本长度限制，使用整数计算分值，并限制金额为JavaScript安全整数范围。项目内增加3个测试方法，独立脚本增加AT-053和AT-054，分别验证上限精度、越界拒绝和拒绝后的恢复发布。
资料依据：测试用例.md、测试报告.md、缺陷迭代记录报告.md。测试日期2026-10-06。完整执行记录：work/final-regression/results.json及execution.log。

## Slide 21
修复验证与交付成果
15
完整回归结果
交付材料
新增5个回归方法，包括2项独立用例和3项项目内测试。
软件工程实践 · 第 2 组 · 在线购物系统 MVP
版本 | 总数 | 通过 | 失败
rebuild-v2 | 60 | 59 | 1
rebuild_v3 | 65 | 65 | 0
修复后执行54项独立测试和11项项目内测试。
交付前复核65项全部通过，耗时23.825秒。
5000位价格返回400 JSON，测试前后源文件哈希一致。
测试用例.md
test_shopping_system.py
测试报告.md
缺陷迭代记录报告.md
Notes: 修复后先定点复测AT-051，5000位价格正确返回400 JSON，数据与图片目录不变。随后执行完整回归，54项独立用例加11项项目内测试，共65项全部通过。65比首次60多了5个方法，分别是2项独立用例和3项项目内价格回归测试。交付前再次运行完整回归，耗时23.825秒。四份成果包含用例、脚本、测试报告和缺陷迭代记录，脚本支持按用例编号复现。
资料依据：测试用例.md、测试报告.md、缺陷迭代记录报告.md。测试日期2026-10-06。完整执行记录：work/final-regression/results.json及execution.log。